# POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

# NARUČITELJ:

OPĆINA KALNIK

TRG STJEPANA RADIĆA 5

KALNIK

MB: 02580411

OIB : 82550572500

e-mail: opcina-kalnik@kc.t-com.hr; info@kalnik.hr

web: www.kalnik.hr

PROJEKT

„Ne gubi društvenu energiju 2015“

ZDRAVSTVENA AMBULANTA KALNIK

Povećanje energetske učinkovitosti objekta

- JAVNA NABAVA BAGATELNE VRIJEDNOSTI -

Kalnik, ožujak 2016.

Naručitelj Općina Kalnik upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13. i 13/14) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1.   NAZIV JAVNOG NARUČITELJA:

OPĆINA KALNIK

TRG STJEPANA RADIĆA 5, KALNIK

Matični broj: 02580411

OIB: 82550572500

Broj telefona: 048/857-249, 048/857-250

Broj telefaxa: 048/270-760

Internetska adresa: www.kalnik.hr

E-mail adresa: opcina-kalnik@kc.t-com.hr; info@kalnik.hr

2.   OPIS PREDMETA NABAVE:

Radovi na poboljšanju energetskih svojstava zgrade zdravstvene ambulante Kalnik sanacijom i izolacijom krovišta,

izolacijom fasade i rekonstrukcijom elektroinstalacija sukladno uvjetima u troškovniku.

3.    TROŠKOVNIK:

Troškovnik radova sanacije i izolacije krovišta i izolacija fasade i troškovnik radova rekonstrukcije

elektroinstalacija nalazi se u privitku ovog poziva: Prilog II.

4.  PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 330.000,00 KUNA

5.   KRITERIJ ODABIRA: najniža cijena

6.   UVJETI  I ZAHTJEVI KOJE PONUDITELJI TREBAJU ISPUNITI:

Ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- način izvršenja: ugovor;

- rok izvršenja: početak radova je danom dostave pismene obavijesti Naručitelja o potpisu ugovora Općine Kalnik i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju projekta održive gradnje „Ne gubi društvenu energiju 2015.“ davanjem sredstava pomoći, a završetak 90 dana od dana dostave  navedene pismene obavijesti;

- rok valjanosti ponude: 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponude;

- rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje se obavlja putem okončane situacije. Naručitelj se obvezuje platiti predmetne usluge ponuditelju nakon što Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznači financijska sredstava na račun Naručitelja, a svoj dio sufinanciranja u roku 60 dana od dana ovjere situacije od Naručitelja. Ovjera podrazumijeva potvrdu da su radovi izvršeni u količini, vrsti, kakvoći i roku sukladno ugovoru, a u skladu s uvjetima navedenim u troškovniku i Pravilniku o tehničkom pregledu građevine, putem završnog izvješća/zapisnika o primopredaji nadzornog inženjera.

- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV, iznos PDV, te cijena ponude sa PDV;

- dokazi sposobnosti:

- Ponuditelj je obvezan dokazati da je u sudskom, obrtnom, strukovnom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta registriran za obavljanje djelatnosti u svezi s predmetom nabave te u tu svrhu dostaviti odgovarajući izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana Poziva na dostavu ponude.

- Dokaz o solventnosti: obrazac SOL 2 / BON 2.  (Dokaz o solventnosti ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave Poziva na dostavu ponuda i iz istog mora biti vidljivo da ponuditelj nije trenutno  blokiran te da nije bio u blokadi duže od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci.).

- Potvrdu  o plaćenim poreznim obvezama  i obvezama za zdravstveno i mirovinsko osiguranje doprinosima za posljednji mjesec prije objave natječaja (Potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana objave natječaja).

- Izjava kojom se predlaže odgovorna osoba za obavljanje predmetnih radova, te preslika Rješenja o upisu u Imenik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu za predloženu osobu.

- Ponuditelj je obvezan dostaviti popis izvedenih radova u posljednjih pet godina popraćen potvrdama o uredno ispunjenim ugovornim obvezama za radove koji su usporedivi sa radovima iz predmeta nabave odnosno potvrde o izvedenim radovima na sanaciji i izolaciji krovišta i izolaciji fasade u vrijednosti jednakoj ili većoj od procijenjene vrijednosti nabave.

Svi dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u preslici.

7.  ROK ZA DOSTAVU PONUDE, NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA I ADRESA DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenoj omotnici bez obzira na način dostave do 22. travnja 2016. godine

do 10,00 sati na adresu naručitelju: OPĆINA KALNIK, TRG STJEPANA RADIĆA 5, KALNIK, 48267

OREHOVEC, sa naznakom: Ponuda za radove - Zdravstvena ambulanta Kalnik – NE  OTVARAJ.

Otvaranje ponuda nije javno sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

8.   OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT SA PONUDITELJIMA, INTERNET STRANICA ZA PREUZIMANJE

DOKUMENTACIJE:

-   Jasmina Žibrin, tel.broj: 048/857-249, telefax: 048/270-760, mobitel: 099/2138-401

-   e-mail adresa: info@kalnik.hr

9. DATUM OBJAVE NA INTERNETSKIM STRANICAMA www.kalnik.hr

7. travnja 2016.

10.   SASTAVNI DIJELOVI PONUDE:

Ponuda treba sadržavati:

- popunjeni ponudbeni list koji že ujedno biti i prva stranica ponude (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),

- tražene dokaze sposobnosti,

- troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja).

Ponuda se uvezuje na način da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova na način da čini cjelinu, a piše se neizbrisivom tintom.

Obrazac ponude nalazi se u privitku ovog poziva: Prilog I

Obrazac troškovnika nalazi se u privitku ovog poziva: Prilog II

PRILOG I. - PONUDBENI LIST

Broj ponude: _______________________                                                 Datum ponude: _________________________

Naručitelj:  OPĆINA KALNIK

Trg Stjepana Radića 5, Kalnik

48267 Orehovec

OIB: 82550572500

Predmet nabave:   Povećanje energetske učinkovitosti zdravstvena ambulanta Kalnik

| NAZIV I SJEDIŠTE PONUDITELJA |  |
| --- | --- |
| OIB |  | Broj računa |  |
| Poslovni (žiro) račun: |  |
| Broj računa (IBAN): |  |
| Gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a | (zaokružiti) DA NE |
| Adresa za dostavu pošte: |  |
| Adresa e-pošte: |  |
| Odgovorna osoba ponuditelja: |  |
| Kontakt osoba ponuditelja: |  |
| Broj telefona: Broj telefaxsa: |  |

| Cijena ponude bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| Iznos poreza na dodanu vrijednost |  |
| Cijena ponude s PDV-om |  |

Rok valjanosti ponude: ___ dana od krajnjeg roka za dostavu ponude

Za ponuditelja

M.P.     _________________________________

ime i prezime i potpis ovlaštene osobe

PRILOG II. – TROŠKOVNIK (u excel formatu)

# Footnotes

ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta ako je primjenjivo

ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a rubriku ostaviti praznom