Obrazac

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

I) Ugovori o javnoj nabavi

| Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja ugovora | Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a) | Razdoblje na koje je sklopljen ugovor | Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor | Datum konačnog izvršenja ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3-2009, CPV 45261000-4 | Otvoreni postupak | 03.09.2009. | 178.630,00 |  | Somođi graditeljstvo d.o.o. Vukšinec Riječki | 18.11.2010. | 178.385,94 |
| 2. | 25-2010 | Otvoreni postupak | 25.08.2010. | 134.010,15 | 15 dana | Građevinski obrt GRAS | 09.09.2010. | 134.010,15 |
| 3. | 16-2010 | Otvoreni postupak | 13.09.2010. | 224.026,00 | 30 dana | Radnik d.d., Križevci | 25.10.2010. | 218.062,86 |
| 4. | 25-2010 | Otvoreni postupak | 27.09.2010. | 117.410,00 | 60 kalendarskih dana | Filabeton d.o.o. Križevci | 23.11.2010. | 121.925,20 |
| 5. | 1-2011 | Otvoreni postupak | 14.07.2011. | 70.327,50 | 4 mjeseca | Filabeton d.o.o. Križevci | listopad 2011. | 80.362,50 |
| 6. | 2-2011 | Otvoreni postupak | 02.11.2011. | 247.520,00 | 30 radnih dana | Tesarski obrt Horvat Valent, Orehovec | 05.12.2011. | 265.747,40 |
| 7. | 2-2012 | Otvoreni postupak | LOT (1-7) 02.05.2012. | 113.822,50 | 45 dana | Gregić promet d.o.o. Križevci | 18.06.2012. | 113.822,50 |
|  |  |  | LOT (6) 27.04.2012. | 20.720,00 | 45 dana | Hle-Mar građevinski obrt | 18.06.2012. | 20.720,00 |
| 8. | 2-2012-2 | Otvoreni postupak | 27.04.2012. | 88.963,60 | 30 radnih dana od uvođenja u posao | RADNIK d.o.o., Križevci | 12.06.2012. | 88.871,75 |
| 9. | 3-2012 | Otvoreni postupak | 11.09.2012. | 120.835,00 | 60 kalendarskih dana | Građevinarstvo „Žučko“ | 15.11.2012. | 120.628,00 |
| 10. | 1-13-MV | Otvoreni postupak | 22.03.2013. | 748.818,55 | 8.11.2013. | Poduzeće za ceste d.o.o., Bjelovar | 31.10.2013. | (659.156,43) nije okončano |
| 11. | 2-13-MV | Otvoreni postupak | 18.09.2013. | 159.322,00 | 30 dana od dana uvođenja u posao | Filabeton d.o.o., Križevci | nije okončan | (129.320,30) nije okončano |

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

|  | Redni broj | Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka | Datum sklapanja OS-a/ ugovora | Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora | Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor | Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor | Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora | Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okvirni sporazum (OS) | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okvirni sporazum (OS) | 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugovori sklopljeni temeljem OS-a | 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Napomena: Ukoliko tijelo javne vlasti kao naručitelj drži potrebnim, može u posebnom Dodatku „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“, pozivom na broj pod kojim se podaci o ugovoru i njegovu izvršenju nalaze u tom Pregledu, dati detaljnije odnosno dodatne podatke vezane za sklapanje i izvršenje tog ugovora. U tom slučaju, Dodatak „Pregledu ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja“ također se objavljuje na internetskim stranicama u nastavku, na način utvrđen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske.

Dodatak „Pregledu sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovom izvršenju“

Redni broj 4. ugovora o javnoj nabavi -  prekoračenje ugovorne vrijednosti je zbog povećanog obima neophodnih radova u iznosu 4.515,20.

Redni broj 5. ugovora o javnoj nabavi -  prekoračenje ugovorne vrijednosti je zbog povećanog obima neophodnih radova u iznosu 10.035,00.

Redni broj 6. ugovora o javnoj nabavi - prekoračenje ugovorne vrijednosti je zbog povećanja obima neophodnih radova u iznosu 18.227,40, a po

jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika. Sukladno ugovoru Izvoditelj je bio dužan radove izvesti u roku od 30

radnih dana od dana uvođenja u posao, a to prema građevinskom dnevniku 07.11.2011.

Redni broj 8. i 9. ugovora o javnoj nabavi – Iznos sklopljenog ugovora i konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora razlikuje se jer je konačna

vrijednost radova utvrđena na osnovi stvarno izvedenih količina i radova iz ugovornog troškovnika

Redni broj 11. ugovora o javnoj nabavi –Ugovorni radovi nisu izvršeni prema osnovnom ugovoru i dodatku osnovnog ugovora zbog vremenskih uvjeta, a

radovi se nastavljaju u 2014. godini. Prekoračenje ugovorne vrijednosti zbog neophodnih radova u iznosu 6.740,00

kuna bez PDV-a.