Na temelju članka 71., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH) i članka 46. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 4/18), općinski načelnik Općine Kalnik podnosi

## IZVJEŠĆE

# o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

# na području Općine Kalnik u 2018. godini

I.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2018. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 20/17. i 27/18) (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis poslova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Općine Kalnik s iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa  i naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Program obuhvaća slijedeće komunalne djelatnosti:

- nerazvrstanih cesta,

- javne površine.

II.

Programom je planirano 3.914.000,00 kuna, a realizirano je 2.639.317,89 kuna i to iz sljedećih izvora:

- sredstva Ministarstava i Fondova EU              2.566.209,82 kuna,

- Proračun Koprivničko-križevačke županije          40.156,23 kuna,

- Proračun Općine Kalnik                                        32.951,84 kuna.

III.

Sredstva iz točke II. ovog Izvješća utrošena su u 2018. godini na gradnju sljedećih komunalnih djelatnosti:

| RED. BR. | KOMUNALNE DJELATNOSTI | PLAN (kuna) | OSTVARENJE (kuna) | POSTOTAK (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 3.564.000,00 | 2.447.862,16 | 68,68 |
| 2. | Javne površine | 350.000,00 | 191.455,73 | 54,70 |
|  | UKUPNO: | 3.914.000,00 | 2.639.317,89 | 67,43 |

| 1. NERAZVRSTANE CESTE | PLAN (kuna) | OSTVARENJE (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Radovi rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC 01 |  | 2.416.209,82 |
| 1.2. Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC 01 | 3.564.000,00 | 31.652,34 |

| 2. JAVNE POVRŠINE | PLAN (kuna) | OSTVARENJE (kuna) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. Radovi rekonstrukcije i dogradnje Društvenog doma Gornje Borje | 350.000,00 | 188.070,73 |
| 2.2. Usluga stručnog nadzora na radovima rekonstrukcije i dogradnje Društvenog doma Gornje Borje |  | 3.385,00 |

IV.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kalnik na usvajanje.

V.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KALNIK

KLASA: 363-01/19-01/09

URBROJ: 2137/23-19-1

Kalnik, 18. ožujka 2019.

OPĆINSKI  NAČELNIK:

Mladen Kešer, bacc.ing.agr.