Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18. i 110/18. – Odluka Ustavnog suda RH) i članka 46. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13, 4/18. i 4/20), općinski načelnik Općine Kalnik podnosi

## IZVJEŠĆE

# o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

# na području Općine Kalnik u 2019. godini

I.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2019. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 24/18, 11/19 i 22/19) (u daljnjem tekstu: Program) utvrđen je opis poslova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Kalnik s iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa  i naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Program obuhvaća slijedeće komunalne djelatnosti:

- nerazvrstanih cesta,

- javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

- groblja,

- građevine i uređaji javne namjene.

II.

Programom je planirano 10.791.700,00 kuna, a realizirano je 10.321.005,95 kuna, odnosno 95,64% godišnjeg plana i to iz sljedećih izvora:

- sredstva Ministarstava i Fondova EU              2.566.209,82 kuna,

- Proračun Koprivničko-križevačke županije          40.156,23 kuna,

- Proračun Općine Kalnik                                        32.951,84 kuna.

III.

Sredstva iz točke II. ovog Izvješća utrošena su u 2019. godini na gradnju sljedećih komunalnih djelatnosti:

| RED. BR. | KOMUNALNE DJELATNOSTI | PLAN (kuna) | OSTVARENJE (kuna) | POSTOTAK (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nerazvrstane ceste | 4.162.000,00 | 4.092.925,42 | 98,34 |
| 2. | Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 6.547.000,00 | 6.147.688,03 | 93,90 |
| 3. | Groblja | 2.700,00 | 2.700,00 | 100,00 |
| 4. | Građevine i uređaji javne namjene | 80.000,00 | 77.692,50 | 97,12 |
|  | UKUPNO: | 10.791.700,00 | 10.321.005,95 | 95,64 |

| 1. NERAZVRSTANE CESTE | OSTVARENJE (kuna) |
| --- | --- |
| 1.1. Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste NC 01 - radovi - nadzor | 3.880.096,15 50.829,27 |
| 1.2. Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu Kalnik - geodetski elaborat - projektna dokumentacija - elaborat učinkovitosti | 27.500,00 85.000,00 49.500,00 |
| UKUPNO: | 4.092.925,42 |

| 2. JAVNE POVRŠINE | OSTVARENJE (kuna) |
| --- | --- |
| 2.1. Rekonstrukcija – uređenje Trga Stjepana Radića u Kalniku - radovi - potporni zid - zemljište - izvedbeni projekt - nadzor - priključak struje - priključak vode - idejno rješenje brončanog reljefa - ostale naknade | 5.943.285,81 86.458,75 30.000,00 21.250,00 27.500,00 18.630,00 13.140,00 6.890,97 532,50 |
| UKUPNO: | 6.147.688,03 |

| 3. GROBLJA | OSTVARENJE (kuna) |
| --- | --- |
| 3.1. Razglas | 2.700,00 |
| UKUPNO: | 2.700,00 |

| 4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE | OSTVARENJE (kuna) |
| --- | --- |
| 4.1. Tržnica Kalnik - projektna dokumentacija - geodetski projekt - naknade i pristojbe | 67.000,00 6.250,00 4.442,50 |
| UKUPNO: | 77.692,50 |

IV.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću Općine Kalnik na usvajanje.

V.

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KALNIK

KLASA: 363-01/20-01/07

URBROJ: 2137/23-20-1

Kalnik, 27. travnja 2020.

OPĆINSKI  NAČELNIK:

Mladen Kešer, bacc.ing.agr.