Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Kalnik („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 5/13, 4/18, 4/20. i 5/21), Općinsko vijeće Općine Kalnik na 20. sjednici održanoj 17. prosinca 2024. donijelo je

- PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2025. godini

I.

U Programu građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kalnik u 2025. godini (u daljnjem tekstu: Program), određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u Općini Kalnik (u daljnjem tekstu: Općina) u 2025. godini.

Program se izrađuje i donosi u skladu s Izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda.

II.

Procjena troškova građenja komunalne infrastrukture obavlja se prema načelu punog pokrića troškova građenja komunalne infrastrukture određenog ovim Programom.

Troškovi iz stavka 1. ove točke procjenjuju se na temelju troškova građenja usporedivih građevina komunalne infrastrukture u godini koja prethodi planskom razdoblju i zabilježenog indeksa povećanja odnosno smanjenja troškova građenja.

III.

Građenje komunalne infrastrukture utvrđuje se za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture:

- nerazvrstane ceste,

- javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,

- javna parkirališta,

- javne zelene površine.

U nastavku tablični prikaz:

| POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |
| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (EUR) | Izvor financiranja |
| 1.1. | Odvojci u naselju: Šopron, Kalnik, Popovec Kalnički, Borje i Obrež Kalnički (Gornja Obrež) Modernizacija nerazvrstanih cesta | 153.300,00 | Šumski doprinos Naknada za legalizaciju Naknada od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta Komunalni doprinos Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Državni proračun – sredstva fiskalnog izravnanja Proračun Koprivničko-križevačke županije |
| 1.2. | Uređenje šumskih puteva | 300.000,00 | Državni proračun – sredstva fiskalnog izravnanja Komunalna naknada |
|  | UKUPNO: | 453.300,00 |  |
| 2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA |  |  |  |
| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (EUR) | Izvor financiranja |
| 2.1. | Izgradnja nogostupa u centru Kalnika | 80.000,00 | Proračun Koprivničko-križevačke županije Državni proračun – sredstva fiskalnog izravnanja |
|  | UKUPNO: | 80.000,00 |  |
| 3. JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  |
| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (EUR) | Izvor financiranja |
| 3.1. | Izgradnja Tržnice Kalnik – preprojektiranje i izgradnja | 113.500,00 | Opći prihodi, EU fondovi |
| 3.2. | Uređenje postojećeg parkirališta i sanitarnog čvora ispod Starog grada Veliki Kalnik – građenje izvan građevinskog područja u svrhu turizma Izrada projektne dokumentacije | 13.500,00 | Proračun Koprivničko-križevačke županije Državni proračun – sredstva fiskalnog izravnanja |
| 3.3. | Oprema za javne površine | 4.000,00 | Opći prihodi |
|  | UKUPNO: | 131.000,00 |  |
| 4. JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |
| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirana vrijednost (EUR) | Izvor financiranja |
| 4.1. | Dječje igralište pokraj Doma hrvatskih branitelja na Kalniku Izgradnja i postavljanje opreme | 43.000,00 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju |
|  | UKUPNO | 43.000,00 |  |

IV.

Za investicije iz točke III. ovog Programa planiran je iznos po stavkama:

-	Nerazvrstane ceste                                                                                          	153.300,00 eura,

-    Šumski putevi 								      	300.000,00 eura,

-	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila   	80.000,00 eura,

-	Javna parkirališta							     	131.000,00 eura,

-	Javne zelene površine                                                                                      	43.000,00 eura,

UKUPNO:								    	707.300,00 eura.

Program sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi iz stavka 1. ove točke iskazani su u ovom Programu odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

Troškovi građenja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena gradnje tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog Programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja izvedbene tehničke dokumentacije i provedenog postupka javne nabave.

V.

Za ostvarivanje financiranja utvrđenog Programa prema procijenjenim troškovima utvrđuju se financijska sredstva prema izvorima sukladno točki  III. ovog Programa u sljedećim svotama:

| Redni broj |  | Iznos (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naknada od legalizacije | 585,00 |
| 2. | Utrošak šumskog doprinosa | 100,00 |
| 3. | Naknada od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta | 21,99 |
| 4. | Komunalni doprinos | 2.000,00 |
| 5. | Proračun Koprivničko-križevačke županije | 20.500,00 |
| 6. | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | 200.000,00 |
| 7. | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 50.000,00 |
| 8. | Ministarstvo turizma i sporta | 40.535,00 |
| 9. | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 200.558,01 |
| 10. | Državni proračun – sredstva fiskalnog izravnanja | 193.000,00 |
|  | UKUPNO: | 707.300,00 |

VI.

Visina predviđenih troškova i iskaz financijskih sredstava prema izvorima za ostvarivanje Programa mogu se tijekom programiranog razdoblja mijenjati sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Kalnik za 2025. godinu i pribavljenim podacima glede utvrđivanja visine cijena.

VII.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću Općine Kalnik Izvješće o izvršenju ovog Programa istodobno s izvješćem o izvršenju Proračuna Općine Kalnik za 2025. godinu.

VIII.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KALNIK

KLASA: 363-02/24-01/08

URBROJ: 2137-23-03-24-1

Kalnik, 17. prosinca 2024.

PREDSJEDNICA:

Olinka Gjigaš